PROJETO INTEGRADOR

eviene

Relatório final, apresentado a Faculdade de Tecnologia FATEC Mauá, como parte das exigências para a conclusão do quarto semestre do curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma.

Professor: Carlos Alberto Vaz.

Mauá

2024

SUMÁRIO

1.	IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PROJETO	5

1.1.	MEMBROS DA EQUIPE.	5

1.2.	TURMA	5

1.3.	DISCIPLINAS	5

1.4.	ENDEREÇO DOS ENTREGÁVEIS	5

1.5.	FERRAMENTAS UTILIZADAS	5

1.6.	FUNÇÕES	6

2.	INTRODUÇÃO	7

2.1.	PROBLEMA	7

2.2.	CONTEXTO	7

2.3.	OBJETIVO GERAL	8

2.4.	METODOLOGIA	8

2.4.1.	Estruturação do time e do projeto	8

2.4.2.	Planejamento e Backlog	8

2.4.3.	Integração Contínua e Entrega Contínua (CI/CD)	9

2.5.	STAKEHOLDERS	9

2.6.	SOFTWARES SIMILARES OU CONCORRENTES	9

3.	LEVANTAMENTO DE REQUISITOS	10

3.1.	DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DO USUÁRIO	10

3.1.1.	Requisitos Funcionais	10

3.1.2.	Requisitos Não Funcionais	11

3.2.	DESCRIÇÃO DOS ATORES	11

3.2.1.	Usuário Visitante	11

3.2.2.	Usuário Registrado	11

3.3.	ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO	12

3.4.	ESTIMATIVA DE CUSTO DO PROJETO	12

3.4.1.	Custos de Recursos Humanos	12

3.4.2.	Custos de Equipamento	12

3.4.3.	Custos de Infraestrutura	13

3.4.4.	Custos Totais	13

3.5.	ESTUDO DE VIABILIDADE	13

4.	REQUISITOS DO SISTEMA	14

4.1.	REQUISITOS FUNCIONAIS DO SISTEMA	14

4.2.	REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DO SISTEMA	14

5.	MODELOS DO SISTEMA	15

5.1.	DIAGRAMA DE CASOS DE USO	15

5.2.	ESPECIFICAÇÕES DE CASOS DE USO	15

5.2.1.	Realizar Login	15

5.2.2.	Realizar Cadastro	15

5.2.3.	Criar Evento	16

5.2.4.	Editar Perfil	16

5.2.5.	Excluir Perfil	16

6.	IMPLEMENTAÇÃO DAS PÁGINAS WEB	17

6.1.	PÁGINAS WEB	17

7.	DESIGN DIGITAL	20

7.1.	NOME	20

7.2.	CORES	20

7.3.	APLICAÇÕES DA MARCA	21

8.	APÊNDICE	23

# IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PROJETO

## MEMBROS DA EQUIPE.

| Nome completo | RA |
| --- | --- |
| Anthony Alencar Wollena | 1131392223029 |
| Giovanna Aparecida Villanova | 1131392223020 |
| Victor Myke Rocha | 1131392223005 |
| Vinicius Silva Nunes | 1131392223016 |

## TURMA

Desenvolvimento de Software Multiplataforma

4º semestre

2024/02

## DISCIPLINAS

Dispositivos Móveis I – Prof Carlos Ronny

Integração e Entrega Contínua – Prof Carlos Ronny

Laboratório de Desenvolvimento Web – Prof Carlos Vaz

## ENDEREÇO DOS ENTREGÁVEIS

    - Projeto Web

https://github.com/giovlnv/ProjetoIntegrador

    - Código fonte mobile

https://github.com/vinisilvanunes/e-viene_android

    - API

https://github.com/vinisilvanunes/api_eviene

## FERRAMENTAS UTILIZADAS

    - Design

Figma

    - Ambientes de desenvolvimento

VS Code

Android Studio

    - Organização

Trello

    - Versionamento

Git

Github

## FUNÇÕES

    - Anthony:

Desenvolvimento de interfaces e funcionalidades do site.

Criação de layouts e elementos visuais.

Garantia da usabilidade e experiência do usuário no design web.

    - Giovanna:

Desenvolvimento de funcionalidades e manutenção do site.

Elaboração e atualização da documentação técnica do projeto.

Suporte ao time com informações detalhadas sobre o desenvolvimento web.

    - Victor:

Coordenação das atividades do time como Scrum Master.

Desenvolvimento e manutenção de aplicativos móveis.

Colaboração na criação e atualização da documentação técnica.

    - Vinicius:

Liderança técnica e definição de padrões de código e arquitetura.

Desenvolvimento de funcionalidades e manutenção de aplicativos móveis.

Implementação e manutenção de APIs e suporte no design do produto.

# INTRODUÇÃO

O projeto eviene surge como uma rede social inovadora, dedicada exclusivamente ao mundo dos eventos. Com uma plataforma integrada e intuitiva, eviene oferece uma gama de ferramentas que facilitam a organização, divulgação e participação em eventos de todos os tipos. Desde encontros sociais, conferências, shows, até eventos corporativos, eviene se propõe a ser o ponto de encontro ideal para organizadores e participantes.

Os usuários da rede podem criar perfis personalizados, permitindo uma interação mais direcionada e eficiente com outros membros e eventos de seu interesse. Além disso, a plataforma suporta postagens detalhadas sobre eventos, onde os organizadores podem compartilhar atualizações, fotos, vídeos e informações relevantes, mantendo todos os participantes bem-informados e engajados.

## PROBLEMA

eviene busca resolver o problema da fragmentação e ineficiência na organização e divulgação de eventos. Muitas vezes, organizadores enfrentam dificuldades em alcançar seu público-alvo e gerenciar todos os aspectos de um evento em plataformas convencionais, que não são otimizadas para essas atividades. Além disso, participantes têm dificuldades em encontrar eventos relevantes e atualizações centralizadas, dispersando-se entre diversas ferramentas e redes sociais. Essa nova rede social concentra todas essas funcionalidades em uma única plataforma, proporcionando uma solução completa que facilita tanto a organização quanto a participação em eventos, melhorando a comunicação, aumentando a visibilidade e garantindo uma experiência mais fluida e integrada para todos os envolvidos.

## CONTEXTO

A decisão de criar o projeto eviene surgiu da observação coletiva das dificuldades enfrentadas na organização e participação em eventos, além da fragmentação das ferramentas disponíveis no mercado. A equipe percebeu que a falta de uma plataforma integrada dificultava tanto a divulgação eficiente quanto a interação contínua entre organizadores e participantes. Com base em suas experiências pessoais e profissionais, eles identificaram a necessidade de uma solução única que centralizasse a organização, a divulgação, e as atualizações de eventos, proporcionando uma experiência mais coesa e acessível para todos os usuários. Essa compreensão conjunta levou à concepção do eviene, uma rede social focada especificamente em simplificar e otimizar a gestão de eventos.

## OBJETIVO GERAL

O objetivo geral do projeto eviene é criar uma rede social especializada que revolucione a forma como eventos são organizados, divulgados e experimentados. A plataforma visa centralizar todas as etapas de planejamento e promoção de eventos, oferecendo ferramentas intuitivas e eficazes tanto para organizadores quanto para participantes. Ao conectar pessoas com interesses similares e proporcionar uma comunicação fluida e centralizada, a eviene busca se tornar o ponto de referência essencial para qualquer tipo de evento, desde encontros sociais a grandes conferências e shows.

## METODOLOGIA

O desenvolvimento do projeto eviene segue uma abordagem baseada na metodologia ágil, especificamente utilizando o framework Scrum. Essa escolha se fundamenta na necessidade de flexibilidade, adaptação rápida a mudanças e foco contínuo na entrega de valor ao usuário final. Aqui estão os principais componentes e práticas adotadas na metodologia do projeto:

## Estruturação do time e do projeto

No primeiro momento, as atividades da equipe foram divididas de forma que cada membro seja responsável por uma parte do desenvolvimento técnico do projeto, e por alguma categoria adicional (design ou documentação). Todos os membros do projeto foram responsáveis pela criação e automatização de testes.

Para finalizar a divisão, um Scrum Master e um Tech Lead foram selecionados, para serem pontos focais do método e do conhecimento técnico, respectivamente.

## Planejamento e Backlog

Após a divisão do time, uma lista priorizada de features, melhorias e correções necessárias para o produto foi compilada. Nela, estão contidos detalhes sobre as tasks, prazos, requisitos e outras informações. A ferramenta Trello foi usada para organização e divisão de tarefas.

Durante o desenvolvimento do projeto, a equipe realizou reuniões bimensais onde os itens do backlog para serem trabalhados na próxima sprint eram definidos, assim como metas claras e um plano de ação.

## Integração Contínua e Entrega Contínua (CI/CD)

Outro pilar da metodologia usada foi a Integração Contínua, onde o código é frequentemente integrado no repositório principal, seguido por builds e testes automáticos para detectar erros rapidamente, e a Entrega Contínua, com a automatização do processo de lançamento de novas versões do produto, permitindo a disponibilização frequente de atualizações ao usuário final.

## STAKEHOLDERS

a) Faculdade de Tecnologia de Mauá (FATEC Mauá)

Interesses: Garantir a qualidade do ensino e dos projetos desenvolvidos pelos alunos, promover a imagem da instituição como um centro de excelência acadêmica e incentivar a produção de trabalhos inovadores e com boa execução.

b) Professores orientadores

Interesses: Garantir que os alunos apliquem corretamente os conceitos aprendidos em sala de aula, avaliar o desempenho dos alunos e a qualidade do projeto, e fornecer feedback construtivo.

c) Alunos desenvolvedores

Interesses: Aprender e aplicar conhecimentos teóricos na prática, desenvolver habilidades técnicas e de gerenciamento de projetos, e obter uma boa avaliação acadêmica.

## SOFTWARES SIMILARES OU CONCORRENTES

Facebook Events

Even3

Sympla

Fever

# LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

O eviene é um sistema (site e aplicativo) desenvolvido com dados de entrada e saída armazenados no sistema local do usuário, em um primeiro momento. Uma API foi criada para compartilhamento de informações entre o site e o app, permitindo o acesso via ambas as plataformas.

O eviene é uma rede social que facilitará a organização e divulgação de eventos, simplificando o contato entre organizadores e participantes. Os participantes também poderão acessar informações detalhadas e atualizações sobre os eventos de seu interesse.

Na página inicial, os usuários encontrarão a página de login, onde os usuários poderão se cadastrar com nome completo, e-mail ou celular, nome de usuário, data de nascimento e criação de senha. Após o cadastro, poderão fazer login imediatamente e serão direcionados para uma página mostrando eventos próximos e postagens recentes, e botões para pesquisar eventos, criar eventos e sair do login.

Dentro do sistema, após o login, os organizadores terão acesso à interface de criação de eventos, onde poderão detalhar informações como data, local, quantidade de participantes e atrações do evento. Os participantes poderão visualizar esses eventos, se inscrever e acompanhar atualizações.

Com o eviene, busca-se proporcionar uma experiência integrada e acessível para a organização e participação em eventos, facilitando a comunicação e a gestão de todas as atividades envolvidas.

## DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DO USUÁRIO

## Requisitos Funcionais

RF001 – Criação de conta

RF002 – Cadastro de eventos

RF003 – Gerenciamento dos participantes do evento criado

RF004 – Integração com mapas

RF005 – Compartilhamento de textos, fotos e vídeos

RF006 – Interação com outros usuários

## Requisitos Não Funcionais

RNF001 – Padrões de acessibilidade

RNF002 – Disponibilidade em português e inglês

RNF003 – Desenvolvimento para web

RNF004 – Desenvolvimento para Android

RNF005 – Segurança de dados

## DESCRIÇÃO DOS ATORES

## Usuário Visitante

Descrição: Pessoa que acessa o sistema sem ter uma conta registrada.

Funções:

Visualizar a página de login do site.

Registrar uma nova conta no sistema.

## Usuário Registrado

Descrição: Pessoa que acessa o sistema com uma conta registrada e logada.

Funções:

Editar perfil pessoal (nome, foto, informações de contato).

Pesquisar e visualizar detalhes de eventos.

Inscrever-se em eventos.

Criar postagens, comentar e curtir postagens de eventos.

Criar eventos, inserindo detalhes como nome, data, local, atrações e imagens.

Editar e excluir eventos que criou.

## ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO

## ESTIMATIVA DE CUSTO DO PROJETO

## Custos de Recursos Humanos

| Categoria de Recurso | Nome | Custo Mensal por Recurso (R$) | Duração (Meses) | Custo Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desenvolvedor Web e Designer | Anthony | 10.000,00 | 6 | 60.000,00 |
| Desenvolvedor Web e Documentação | Giovanna | 10.000,00 | 6 | 60.000,00 |
| Scrum Master e Desenvolvedor Mobile | Victor | 10.000,00 | 6 | 60.000,00 |
| Tech Lead, Desenvolvedor Mobile, API e Designer | Vinicius | 12.000,00 | 6 | 72.000,00 |
| Total |  |  |  | 252.000,00 |

## Custos de Equipamento

| Item | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Vida Útil (Meses) | Custo Mensal (R$) | Custo Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Notebooks | 4 | 6.000,00 | 24 | 1.000,00 | 24.000,00 |
| Total |  |  |  |  | 24.000,00 |

## Custos de Infraestrutura

| Item | Quantidade | Custo Mensal (R$) | Duração (Meses) | Custo Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energia Elétrica | 1 | 500,00 | 6 | 3.000,00 |
| Internet | 1 | 200,00 | 6 | 1.200,00 |
| Total |  |  |  | 4.200,00 |

## Custos Totais

| Categoria de Custo | Custo Total (R$) |
| --- | --- |
| Recursos Humanos | 252.000,00 |
| Equipamentos | 24.000,00 |
| Energia Elétrica e Internet | 4.200,00 |
| Total Geral | 280.200,00 |

## ESTUDO DE VIABILIDADE

| Questão | Resposta |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sim | Não |
| O sistema contribui para os objetivos da organização? | x |  |
| O sistema pode ser implementado com a tecnologia atual? | x |  |
| O sistema pode ser implementado dentro do orçamento? | x |  |
| O sistema pode ser implementado conforme o cronograma do projeto? | x |  |

# REQUISITOS DO SISTEMA

## REQUISITOS FUNCIONAIS DO SISTEMA

RF001 – O usuário poderá criar uma conta usando e-mail, senha e um nome de usuário.

RF002 – O usuário poderá cadastrar eventos e inserir informações como nome, data, horário, local, uma descrição, fotos, tipo de evento e duração.

RF003 – O usuário organizador de eventos poderá convidar ou remover membros do aplicativo, assim como compartilhar o link do evento para outras plataformas como Twitter, YouTube, Facebook.

RF004 – O sistema terá integração com serviços de mapeamento como Google Maps, para identificação dos locais de eventos.

RF005 – O usuário poderá criar postagens em um feed específico do evento, que também poderão aparecer para todos os usuários caso ele selecione essa opção de privacidade.

RF006 – Os usuários poderão interagir via postagens, como comentários e curtidas, assim como seguir uns aos outros.

## REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DO SISTEMA

RNF001 – O site terá opções de acessibilidade como alteração do contraste, opção preto e branco, tradução do conteúdo para Libras e aumento das fontes. Também seguiremos as diretrizes de acessibilidade e recomendações das linguagens utilizadas.

RNF002 – O site estará disponível em inglês e português, para que usuários de diversos locais possam utilizá-lo.

RNF003 – As linguagens utilizadas serão HTML, CSS e JavaScript.

RNF004 – A linguagem utilizada será Kotlin, através do Android Studio.

RNF005 – Os dados inseridos no sistema serão tratados seguindo as normas de segurança, como criptografia e controle de acesso.

# MODELOS DO SISTEMA

## DIAGRAMA DE CASOS DE USO

## ESPECIFICAÇÕES DE CASOS DE USO

## Realizar Login

Na página inicial, o usuário poderá realizar o login na conta que possui.

Pré-requisito: Ter cadastro realizado anteriormente.

## Realizar Cadastro

Na página inicial, caso o usuário não tenha uma conta, ele poderá realizar um cadastro ao clicar em “Cadastre-se aqui”.

## Criar Evento

Após efetuar o login, na página inicial do site, o usuário poderá clicar em “Novo evento” para criar um evento.

O usuário deverá inserir um banner, o nome do evento, o local, data, e máximo de participantes. Opcionalmente, poderá incluir as atrações do evento.

Pré-requisito: Estar logado em uma conta.

## Editar Perfil

Após efetuar o login, na página inicial do site, o usuário poderá clicar em “Configurações” para editar as informações do perfil.

O usuário poderá incluir uma imagem de perfil e biografia, e alterar o nome e nome de usuário.

Pré-requisito: Estar logado em uma conta.

## Excluir Perfil

Após efetuar o login, na página inicial do site, o usuário poderá clicar em “Configurações” para excluir a conta.

Pré-requisito: Estar logado em uma conta.

# IMPLEMENTAÇÃO DAS PÁGINAS WEB

A criação das páginas web foi feita usando a linguagem de marcação HTML para estruturar páginas, linguagem de estilo CSS para definir cores, tamanhos, fontes e posicionamentos e JavaScript para scripts e animações.

## PÁGINAS WEB

Login:

Cadastro:

Página inicial:

Criação de novo evento:

Edição de perfil:

# DESIGN DIGITAL

## NOME

O processo de decisão para o nome "eviene" para a rede social envolveu uma análise estratégica e criativa. A escolha combinou dois elementos essenciais: o significado de "eventos" em português, refletindo o foco principal da plataforma, e a conexão com o italiano viene, ou "ele vem", sugerindo um convite e antecipação para participar de eventos. Essa dualidade linguística não apenas comunica o propósito da plataforma de facilitar a organização e participação em eventos, mas também adiciona uma camada de atratividade internacional, alinhando-se com as tendências de globalização e diversidade cultural.

## CORES

A escolha das cores para a identidade visual do eviene foi cuidadosamente planejada para transmitir atributos específicos que são fundamentais para a plataforma.

Os tons de azul (#012340, #044983, #0874D0) foram selecionados por sua associação com confiança, profissionalismo, serenidade e clareza. Essas cores principais comunicam um ambiente seguro e credível para a organização e participação em eventos, além de facilitar a navegação e compreensão das informações pelos usuários.

Por outro lado, o laranja (#F28B30, #F39A4B, #F6AD6C) é utilizado estrategicamente como cor de destaque, adicionando energia, entusiasmo e vitalidade aos elementos interativos da interface. Essa combinação equilibrada de cores não apenas reforça a identidade visual coesa do eviene, mas também melhora a experiência do usuário, tornando a plataforma tanto confiável quanto dinâmica.

## APLICAÇÕES DA MARCA

O logo do eviene, representado pela sombra de um passarinho, simboliza liberdade, comunicação e conexão, elementos essenciais para uma rede social focada em eventos. A escolha do passarinho sugere movimento e dinamismo, refletindo a natureza ativa e interativa da plataforma. A sombra adiciona uma dimensão moderna e estilizada, mantendo um design simples e memorável.

Na aplicação da marca, o logo é utilizado em diversos materiais e interfaces, garantindo visibilidade e reconhecimento consistentes. Ele aparece em cabeçalhos de sites, ícones de aplicativos, materiais promocionais e redes sociais, sempre mantendo a integridade visual da marca. A paleta de cores, com os tons de azul para estabilidade e laranja para destaque, complementa o logo, criando uma identidade visual coesa e atraente que reforça os valores do eviene de confiabilidade, inovação e dinamismo.

Logo com nome:

Logo principal:

Versão negativa:

# APÊNDICE

TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO DO SITE EVIENE

Do objeto

A plataforma visa licenciar o uso de seu software, website, aplicativos e demais ativos de propriedade intelectual, fornecendo ferramentas para auxiliar e dinamizar o dia a dia dos seus usuários.

A plataforma caracteriza-se pela prestação do seguinte serviço: rede social de organização e participação de eventos.

Da aceitação

O presente Termo estabelece obrigações contratadas de livre e espontânea vontade, por tempo indeterminado, entre a plataforma e as pessoas físicas ou jurídicas, usuárias do site.

Ao utilizar a plataforma o usuário aceita integralmente as presentes normas e compromete-se a observá-las, sob o risco de aplicação das penalidades cabíveis.

A aceitação do presente instrumento é imprescindível para o acesso e para a utilização de quaisquer serviços fornecidos pela empresa. Caso não concorde com as disposições deste instrumento, o usuário não deve utilizá-los.

Do acesso dos usuários

Serão utilizadas todas as soluções técnicas à disposição do responsável pela plataforma para permitir o acesso ao serviço 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana. No entanto, a navegação na plataforma ou em alguma de suas páginas poderá ser interrompida, limitada ou suspensa para atualizações, modificações ou qualquer ação necessária ao seu bom funcionamento.

Do cadastro

O acesso às funcionalidades da plataforma exigirá a realização de um cadastro prévio.

Ao se cadastrar o usuário deverá informar dados completos, recentes e válidos, sendo de sua exclusiva responsabilidade manter referidos dados atualizados, bem como o usuário se compromete com a veracidade dos dados fornecidos.

O usuário se compromete a não informar seus dados cadastrais e/ou de acesso à plataforma a terceiros, responsabilizando-se integralmente pelo uso que deles seja feito.

Menores de 18 anos e aqueles que não possuírem plena capacidade civil deverão obter previamente o consentimento expresso de seus responsáveis legais para utilização da plataforma e dos serviços ou produtos, sendo de responsabilidade exclusiva dos mesmos o eventual acesso por menores de idade e por aqueles que não possuem plena capacidade civil sem a prévia autorização.

Mediante a realização do cadastro o usuário declara e garante expressamente ser plenamente capaz, podendo exercer e usufruir livremente dos serviços e produtos.

O usuário deverá fornecer um endereço de e-mail válido, através do qual o site realizará todas as comunicações necessárias.

Após a confirmação do cadastro, o usuário possuirá um login e uma senha pessoal, a qual assegura ao usuário o acesso individual à mesma. Desta forma, compete ao usuário exclusivamente a manutenção de referida senha de maneira confidencial e segura, evitando o acesso indevido às informações pessoais.

Toda e qualquer atividade realizada com o uso da senha será de responsabilidade do usuário, que deverá informar prontamente a plataforma em caso de uso indevido da respectiva senha.

Não será permitido ceder, vender, alugar ou transferir, de qualquer forma, a conta, que é pessoal e intransferível.

Caberá ao usuário assegurar que o seu equipamento seja compatível com as características técnicas que viabilize a utilização da plataforma e dos serviços ou produtos.

O usuário poderá, a qualquer tempo, requerer o cancelamento de seu cadastro junto ao site eviene. O seu descadastramento será realizado o mais rapidamente possível, desde que não sejam verificados débitos em aberto.

O usuário, ao aceitar os Termos e Política de Privacidade, autoriza expressamente a plataforma a coletar, usar, armazenar, tratar, ceder ou utilizar as informações derivadas do uso dos serviços, do site e quaisquer plataformas, incluindo todas as informações preenchidas pelo usuário no momento em que realizar ou atualizar seu cadastro, além de outras expressamente descritas na Política de Privacidade que deverá ser autorizada pelo usuário.

Do suporte

Em caso de qualquer dúvida, sugestão ou problema com a utilização da plataforma, o usuário poderá entrar em contato com o suporte, através do e-mail suporte@eviene.com.br

Das responsabilidades

É de responsabilidade do usuário:

a) defeitos ou vícios técnicos originados no próprio sistema do usuário;

b) a correta utilização da plataforma, prezando pela boa convivência, pelo respeito e cordialidade entre os usuários;

c) pelo cumprimento e respeito ao conjunto de regras disposto nesse Termo de Condições Geral de Uso, na respectiva Política de Privacidade e na legislação nacional e internacional;

d) pela proteção aos dados de acesso à sua conta/perfil (login e senha).

É de responsabilidade da plataforma eviene:

a) indicar as características do serviço;

b) os defeitos e vícios encontrados no serviço oferecido desde que lhe tenha dado causa;

c) as informações que foram por ele divulgadas, sendo que os comentários ou informações divulgadas por usuários são de inteira responsabilidade dos próprios usuários;

d) os conteúdos ou atividades ilícitas praticadas através da sua plataforma.

A plataforma não se responsabiliza por links externos contidos em seu sistema que possam redirecionar o usuário à ambiente externo a sua rede.

Não poderão ser incluídos links externos ou páginas que sirvam para fins comerciais ou publicitários ou quaisquer informações ilícitas, violentas, polêmicas, pornográficas, xenofóbicas, discriminatórias ou ofensivas.

Dos direitos autorais

O presente Termo de Uso concede aos usuários uma licença não exclusiva, não transferível e não sublicenciável, para acessar e fazer uso da plataforma e dos serviços e produtos por ela disponibilizados.

A estrutura do site ou aplicativo, as marcas, logotipos, nomes comerciais, layouts, gráficos e design de interface, imagens, ilustrações, fotografias, apresentações, vídeos, conteúdos escritos e de som e áudio, programas de computador, banco de dados, arquivos de transmissão e quaisquer outras informações e direitos de propriedade intelectual da eviene, observados os termos da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98) e Lei do Software (Lei nº 9.609/98), estão devidamente reservados.

Este Termos de Uso não cede ou transfere ao usuário qualquer direito, de modo que o acesso não gera qualquer direito de propriedade intelectual ao usuário, exceto pela licença limitada ora concedida.

O uso da plataforma pelo usuário é pessoal, individual e intransferível, sendo vedado qualquer uso não autorizado, comercial ou não-comercial. Tais usos consistirão em violação dos direitos de propriedade intelectual da eviene, puníveis nos termos da legislação aplicável.

Das sanções

Sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis, a eviene poderá, a qualquer momento, advertir, suspender ou cancelar a conta do usuário:

a) que violar qualquer dispositivo do presente Termo;

b) que descumprir os seus deveres de usuário;

c) que tiver qualquer comportamento fraudulento, doloso ou que ofenda a terceiros.

Da rescisão

A não observância das obrigações pactuadas neste Termo de Uso ou da legislação aplicável poderá, sem prévio aviso, ensejar a imediata rescisão unilateral por parte da eviene e o bloqueio de todos os serviços prestados ao usuário.

Das alterações

Os itens descritos no presente instrumento poderão sofrer alterações, unilateralmente e a qualquer tempo, por parte da eviene, para adequar ou modificar os serviços, bem como para atender novas exigências legais. As alterações serão veiculadas pelo site eviene e o usuário poderá optar por aceitar o novo conteúdo ou por cancelar o uso dos serviços.

Da política de privacidade

Além do presente Termo, o usuário deverá consentir com as disposições contidas na respectiva Política de Privacidade a ser apresentada a todos os interessados dentro da interface da plataforma.

Do foro

Para a solução de controvérsias decorrentes do presente instrumento será aplicado integralmente o Direito brasileiro.

Os eventuais litígios deverão ser apresentados no foro da comarca em que se encontra a sede da empresa.